Diario di lavoro

|  |  |
| --- | --- |
| Luogo | Aula 413 |
| Data | 04.05.2018 |

|  |
| --- |
| Lavori svolti |
| Anche oggi non abbiamo avuto il Fishino.  Gabriel: durante la giornata ho provato a prendere una stringa di un immagine convertita in formato svg e trasformarla in un file per poterlo salvarlo e utilizzarlo. Però non riuscivo a convertire una stringa in un file con javascript, allora ho iniziato a provare a passare la stringa a PHP, ma anche quello non funzionava. Poi ho scoperto che usavo un metodo che non ritornava quello che volevo. Allora ho iniziato ad usare un nuovo metodo di una libreria, che dato il link di un immagine la converte in svg. Però non riuscivo a prendere il link dell’immagine dato che i browser bloccano i link locali per questioni si sicurezza, poi ho scoperto che vengono salvate anche il un temporaneo. Allora ho provato a prendere il link del file temporaneo per convertire l’immagine, ma ci sono riuscito a prendere il link poco prima che finisse la lezione quindi non ho potuto provare a convertire l’immagine e vedere se funziona realmente.  Joey: Oggi ho passato la giornata senza combinare niente a causa dei vari problemi con i diversi arduini ethernet, nessuno di questi andava e il primo ad aver dato dei risultati, li ha dati alla settima ora, ma non fa funzionare il web server comunque. |

|  |
| --- |
| Problemi riscontrati e soluzioni adottate |
| L’arduino non esegue correttamente il codice impedendo qualsiasi tipo di lavoro e PHP dà problemi. |

|  |
| --- |
| Programma di massima per la prossima giornata di lavoro |
| Avere il Fishino. |

|  |
| --- |
| Punto della situazione rispetto alla pianificazione |
| Siamo in ritardo di due settimane. |