Diario di lavoro

|  |  |
| --- | --- |
| Luogo | Aula 413 |
| Data | 04.05.2018 |

|  |
| --- |
| Lavori svolti |
| Anche oggi non abbiamo avuto il Fishino.  Gabriel: Ho passato la giornata a cercare di lavorare con PHP per il sito ma senza risultati perché sempre pieno di errori.  Joey: Oggi ho passato la giornata senza combinare niente a causa dei vari problemi con i diversi arduini ethernet, nessuno di questi andava e il primo ad aver dato dei risultati, li ha dati alla settima ora, ma non fa funzionare il web server comunque. |

|  |
| --- |
| Problemi riscontrati e soluzioni adottate |
| L’arduino non esegue correttamente il codice impedendo qualsiasi tipo di lavoro e PHP dà problemi. |

|  |
| --- |
| Programma di massima per la prossima giornata di lavoro |
| Avere il Fishino. |

|  |
| --- |
| Punto della situazione rispetto alla pianificazione |
| Siamo in ritardo di due settimane. |